ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

позачергової двадцять п’ятої сесії

РІШЕННЯ

______________________________

28.03.2023

37

від __________________________ № __________				м.Хмельницький

Про внесення змін до Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 №38 із внесеними змінами

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та у зв’язку із необхідністю внесення змін до переліку заходів (завдань) Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 №38 «Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки» із внесеними змінами, а саме:

1.1. розділ IV. «Шляхи розвитку та вдосконалення громадського транспорту» додатку викласти в новій редакції:

| № з/п | Перелік заходів Програми (завдання) | Виконавець | Джерела фінансування | Термін виконання | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання великогабаритного транспорту (тролейбус/автобус) | Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади. Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2019-2023 р.р. | 616645 |
| 1.1. Придбання низькопольних тролейбусів |  |  |  |  |  |
| Показники | Термін виконання |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кількість | 15 | 15 | 10 | 11 | 14 |
| Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн. | 91500 | 99000 | 65000 | 68300 | 71700 |
| Власні кошти | - | - | - | 945 | 3780 |
| 1.2. Придбання тролейбусів на автономному ходу |  |  |  |  |  |
| Показники | Термін виконання |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кількість | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн. | - | - | 45000 | 47300 | 49700 |
| Власні кошти | - | - | - | - | - |
| 1.3. Придбання великогабаритного транспорту (автобуси) |  |  |  |  |  |
| Показники | Термін виконання |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кількість | - | - | - | 14 | 15 |
| Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн. | - | - | - | 24 000 | 46 500 |
| Власні кошти | - | - | - | 3920 | - |
| 2. | Створення умов сприяння розвитку транспорту (відповідний тариф або дотація з бюджету Хмельницької міської територіальної громади), формування тарифної політики | Управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв’язку, фінансове управління | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2019-2023 р.р. | - |
| 3. | Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. | Управління транспорту та зв’язку Управління праці та соціального захисту населення | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2019-2023 р.р. | - |
| 4. | Формування та виконання обсягів замовлення фахівців на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах міста відповідно до потреб сучасного ринку праці в транспортній галузі. | Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», департамент освіти та науки | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 5. | Проведення аналізу дорожньої мережі. | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2019-2020 р.р. | - |
| 6. | Розширення проїзної частини доріг та будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, зазначених у додатку №1. | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 7. | Проведення капітального ремонту та будівництво доріг, зазначених у додатку №1. | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 8. | Будівництво шляхопроводу через залізничний переїзд по Старокостянти-нівському шосе. | Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2019-2023 р.р. | - |
| 9. | Створення місць для паркування приватного транспорту. | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, управління транспорту та зв’язку, комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 10. | При будівництві житлових будинків, торгівельних та офісних центрів передбачати місця для паркування транспортних засобів. | Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, управління торгівлі | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 11. | Коригування маршрутної мережі (згідно додатку №2). | Управління транспорту та зв’язку | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, Інші джерела, не заборонені законодавством. | Постійно | - |
| 12. | Придбання та встановлення нових зупинок для очікування пасажирами громадського транспорту | Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади. Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2022-2023 р.р. | 4750 |
| Показники | Термін виконання |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кількість | - | - | - | 15 | 15 |
| Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн. | - | - | - | 2250 | 2500 |
| Власні кошти | - | - | - | - | - |
| 13. | Оплата послуг за користування єдиною міською системою управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м.Хмельницькому. | Управління транспорту та зв’язку | Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади. Інші джерела, не заборонені законодавством. | 2022-2023 р.р. | 718 |
| Показники | Термін виконання |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кількість (транспортних засобів, які працюють на автобусних маршрутах загального користування) | - | - | - | 407** | 407** |
| Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн. | - | - | - | 180*** | 538 |
| Власні кошти | - | - | - | - | - |
| Всього: |  |  |  |  | 622 113 |

1.2. у Паспорті Програми (Додаток 3 до Програми) у пункті 11 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.» цифри «577 968» замінити на цифри «622 113».

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління, управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови М.Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

Міський голова									О.СИМЧИШИН